ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от ____________ № _____

Муниципальная программа

муниципального образования Брюховецкий район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования в сфере строительства, транспорта

и дорожного хозяйства» на 2023 – 2027 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования в сфере строительства, транспорта

и дорожного хозяйства» на 2023 – 2027 годы

| Координатор муниципальной программы | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» |
| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования Брюховецкий район; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район»; «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы»; «Устойчивое развитие сельских территорий» |

| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства; формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район; обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район»; организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район; совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения |
| Задачи муниципальной программы | содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии; финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район»; осуществление функции заказчика-застройщика; совершенствование оказания медико-санитарной помощи |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Брюховецкий район, содержащихся в эксплуатационном состоянии; количество сохраненных рабочих мест в муници-пальном казенном учреждении «Управление капи-тального строительства муниципального образо-вания Брюховецкий район»; объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» платных услуг; объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» бесплатных услуг; подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального обра-зования Брюховецкий район Краснодарского края»; подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; строительство объекта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; создание топографического плана на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; создание топографического плана на объекте «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»; устройство контейнерной площадки на 9 контейнеров станица Брюховецкая улица Пролетарская 188; подготовка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» |
| Этапы и сроки Реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы, программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 111 654,4 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 58 006,2 тыс. руб.; краевой бюджет – 53 648,2 тыс. руб.; В том числе по годам: 2023 год – 17 038,4 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 13 288,4 тыс. руб.; краевой бюджет – 3 750,0 тыс. руб.; 2024 год – 61 032,2 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 11 134,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 49 898,2 тыс. руб.; 2025 год – 11 194,6 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховец-кий район – 11 194,6 тыс. руб.; 2026 год – 11 194,6 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования Брюховец-кий район – 11 194,6 тыс. руб.; 2027 год – 11 194,6 тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Брюховец-кий район – 11 194,6 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация муниципального образования Брюховецкий район; Совет муниципального образования Брюховецкий район |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития

муниципального образования в сфере строительства,

транспорта и дорожного хозяйства

Ускорение автомобилизации и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей приводит к ухудшению эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Из-за хронического недофинансирования в муниципальном образовании Брюховецкий район имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В настоящее время в администрации муниципального образования Брюховецкий район имеется 32 структурных подразделений, муниципальных и автономных учреждений. Ежегодно в структурных подразделениях администрации муниципального образования Брюховецкий район проводятся работы по подготовке сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений, новое строительство, ведется строительный контроль за строительно-монтажными работами. На выполнение этих работ необходимо выделение бюджетных средств.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район, обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район», организацию строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район, совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения.

В этой связи, исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, а так же обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделены соответствующие подпрограммы.

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  |  |  | Статус |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Брюховецкий район, содержащихся в эксплуатационном состоянии |  | км. |  |  |  | 3 |  |  |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 3.1 | Подпрограмма № 2 «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: финансирование деятельности МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество сохраненных рабочих мест в МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 | 19 | 19 |
|  | Цель 2: организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: осуществление функции заказчика-застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.2 | Объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» платных услуг |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 3 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.1.3 | Объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» бесплатных услуг |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 3 |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 4.1 | Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: совершенствование оказания медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» |  |  |  | кол-во |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» |  |  |  | кол-во |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» |  |  |  | кол-во |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4 | Строительство объекта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Создание топографического плана на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Создание топографического плана на объекте «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | устройство контейнерной площадки на 9 контейнеров станица Брюховецкая улица Пролетарская 188; | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.9 | подготовка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение целевых показателей определяются на основании данных, представленных непосредственными исполнителями мероприятий.

Общий срок реализации муниципальной программы 2023 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап.

- Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

- Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район.

- Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» и на организацию строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район.

- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район и краевого бюджета.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены на основании финансирования аналогичных мероприятий в 2021 году и предложений исполнителей программных мероприятий администрации муниципального образования Брюховецкий район.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 5 371,4 | 1 984,4 | 801,3 | 861,9 | 861,9 | 861,9 |
| 2. | «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» | Местный бюджет | 52 386,4 | 11 055,6 | 10 332,7 | 10 332,7 | 10 332,7 | 10 332,7 |
| 3. | «Устойчивое развитие сельских территорий» | Краевой бюджет | 53 648,2 | 3 750,0 | 49 898,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 248,4 | 248,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | Местный бюджет | 58 006,2 | 13 288,4 | 11 134,0 | 11 194,6 | 11 194,6 | 11 194,6 |
|  |  | Краевой бюджет | 53 648,2 | 3 750,0 | 49 898,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 111 654,4 | 17 038,4 | 61 032,2 | 11 194,6 | 11 194,6 | 11 194,6 |

- Методика оценки эффективности реализации

# муниципальной программы

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться на основании типовой методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной нормативным правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

- Механизм реализации муниципальной программы

# и контроль ее выполнения

Общий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования Брюховецкий район и Совет муниципального образования Брюховецкий район.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает в случае необходимости формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемый координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – управление экономики) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы, утвержденные правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях в соответствии с требованиями, определенными нормативным актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район,

начальник управления

по архитектуре, строительству и ЖКХ                                               В.Г. Бандуров